User Story: “Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến.”

Kết quả Planning Poker:
Thành viên A chọn 5, thành viên B chọn 8, thành viên C chọn 5, thành viên D chọn 13.

Thảo luận:

- Người chọn 5 cho rằng chức năng giỏ hàng chỉ cần thêm/xóa sản phẩm, cập nhật số lượng và tính tổng tiền, mức độ trung bình.

- Người chọn 8 lo về xử lý logic cập nhật giá, tồn kho, đồng bộ dữ liệu giữa nhiều trang.

- Người chọn 13 cho rằng có thêm rủi ro về hiệu suất, đồng bộ với backend, giỏ hàng cho người chưa đăng nhập và lưu session.

Đồng thuận cuối cùng: 8 điểm Story.

Lý do:
Tính năng giỏ hàng không quá đơn giản vì phải xử lý nhiều thao tác (thêm, xóa, cập nhật số lượng, tính tiền, kiểm tra tồn kho, đồng bộ front–back), dễ phát sinh lỗi về dữ liệu và cần kiểm thử nhiều. Mức 8 là phù hợp để thể hiện độ phức tạp vừa phải nhưng không quá lớn.