User Story: “Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến.”

Kết quả Planning Poker:
Thành viên A chọn 5, thành viên B chọn 8, thành viên C chọn 13, thành viên D chọn 8.

Thảo luận:

- Người chọn 5 cho rằng đăng nhập chỉ gồm form nhập username/password, kiểm tra dữ liệu và gọi API đăng nhập.

- Người chọn 8 nhấn mạnh yêu cầu bảo mật cao của ứng dụng ngân hàng: mã hóa dữ liệu, giới hạn số lần đăng nhập, xử lý lỗi bảo mật.

- Người chọn 13 lo ngại rủi ro lớn nhất: xác thực đa lớp (OTP), quản lý session bảo mật, chặn tấn công brute force và các yêu cầu compliance ngân hàng.

Đồng thuận cuối cùng: 8 điểm Story.

Lý do:
Tính năng đăng nhập ngân hàng phức tạp hơn đăng nhập bình thường vì liên quan đến bảo mật nghiêm ngặt, kiểm tra thông tin chính xác, xử lý lỗi an toàn, quản lý session, và có thể cần xác thực phụ. Không quá lớn để lên mức 13 nhưng vượt xa mức cơ bản, nên nhóm thống nhất mức 8 điểm Story là phù hợp.